UMOWA NR       /         /  2015

zawarta w dniu . ….pomiędzy Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, działającym w imieniu Gminy Legnica  zwanym dalej „Zamawiającym”  reprezentowanym przez:

1.Dyrektora              	   - Janusza Hawryluka

a.....................................................................................................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą" następującej treści :

§ 1

- Obie strony zawierają umowę bez stosowania  ustawy -"Prawo zamówień publicznych" w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty które obejmują:  remont – wymiana  stolarki okiennej  i drzwi balkonowych w mieszkaniach i budynku użytkowym Gminy administrowanych przez ZGM w Legnicy na ;

- okna z PCV  zespolone,jednoramowe - dwuskrzydłowe, rozwieralno - uchylne, o   współczynniku Umax ( W/m2 . K ) nie większym niż 1,3  o profilu płaskim- białym,  o powierzchni do 2 m2     35 szt. – 61,2 m2

- - okna z PCV  zespolone , jednoramowe, trójskrzydłowe,rozwieralno -  uchylne, o współczynniku  Umax        ( W/m2 . K ) nie większym niż 1,3 o profilu płaskim- białym,  o powierzchni powyżej 2 m2    69 szt. –  152,6  m2

- - drzwi balkonowe z PCV  zespolone, jednoskrzydłowe , dwuskrzydłowe ( szt. 1 ) ,  rozwieralno - uchylne o współczynniku Umax ( W/m2 . K ) nie większym niż 1,3 , o profilu płaskim- białym,    4 szt. – 10,2 m²  .

- - Okno z PCV -  budynek użytkowy zespolone jednoramowe, dwuskrzydłowe, rozwieralno - uchylne o współczynniku Umax ( W/m2 . K ), o profilu płaskim- białym, o powierzchni do  2 m2-   1 szt. – 1,9  m²

- - Okna z PCV-  budynek użytkowy   zespolone jednoramowe, czeroskrzydłowe, rozwieralno - uchylne o współczynniku  Umax ( W/m2 . K ) nie większym niż 1,3, o profilu płaskim- białym, o powierzchni ponad  2 m2-  3 szt. – 7,9 m²

- - okna  drewniane zespolone,jednoramowe, dwuskrzydłowe, rozwieralno - uchylne, o współczynniku Umax ( W/m2 . K ) nie większym niż 1,3, o profilu płaskim- białym,  o powierzchni do 2 m2     2 szt. –   3,5 m2

- - okno  drewniane  zespolone,  jednoramowe, czteroskrzydłowe,  rozwieralno -  uchylne,  o współczynniku  Umax ( W/m2 . K ) nie większym niż 1,3, o profilu płaskim- białym,  o powierzchni ponad  2 m2     1szt. –  3,1  m2

3.Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych będzie realizowania zgodnie z:

a) wykazem adresowym   –       załącznik nr 1 do umowy

b) harmonogramem robót –      załącznik nr 2 do umowy

4.Roboty należy wykonać zgodnie z specyfikacją techniczną  wykonania i odbioru robót – załącznik nr 3 do umowy

5.Gwarancja jakości wykonawcy – załącznik nr 4 do umowy

§ 2

1. Strony ustalają, że za  wykonanie przedmiotowej umowy, Zamawiający zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie ryczałtowe  ustalone na podstawie cen ofertowych tj:

okna z PCV  zespolone,jednoramowe - dwuskrzydłowe, rozwieralno - uchylne, o współczynniku Umax ( W/m2 . K ) nie większym niż 1,3  o profilu płaskim- białym,  o powierzchni do 2 m2      ( 35 szt. – 61,2 m2 ) , ….... zł/m2  x 61,2 m2 = ...…...... zł. / netto /

okna z PCV  zespolone jednoramowe, trójskrzydłowe ,czteroskrzydłowe,  rozwieralno -  uchylne, o współczynniku Umax ( W/m2 . K ) nie większym niż 1,3  o profilu płaskim- białym,  o powierzchni powyżej 2 m2    (  69 szt. –  152,6  m2  )    …......... zł/m2  x 152,6 m2 =  …........ zł.  /netto /

drzwi balkonowe z PCV   zespolone, jednoskrzydłowe , dwuskrzydłowe ( szt, 1 ) , rozwieralno - uchylne o współczynniku Umax ( W/m2 . K ) nie większym niż 1,3, o profilu płaskim- białym,   ( 4 szt. – 10,2 m² ) …...... zł/m2.  x 10,2 m2 =  …......... zł /netto /,

Okno z PCV - budynek użytkowy  zespolone jednoramowe, dwuskrzydłowe, rozwieralno - uchylne  o współczynniku Umax ( W/m2 . K ) nie większym niż 1,3  o profilu płaskim- białym, o powierzchni do  2 m2- (  1 szt. – 1,9  m² ) …....... zł/m2.  x 1,9  m2 = …......... zł /netto /  VAT 23 %

Okna z PCV-  budynek użytkowy   zespolone jednoramowe, czeroskrzydłowe,  rozwieralno - uchylne  o współczynniku  Umax ( W/m2 . K ) nie większym niż 1,3,  o profilu płaskim- białym, o powierzchni ponad  2 m2-      ( 3 szt. – 7,9 m² ) …........zł/m2.  x  7,9  m2 = ….......... zł /netto /  VAT 23 %

okna  drewniane , zespolone,jednoramowe, dwuskrzydłowe rozwieralno - uchylne,  o współczynniku  Umax ( W/m2 . K ) nie większym niż 1,3, o profilu płaskim- białym,  o powierzchni do 2 m2  ( 2 szt. –   3,5 m2 )   …..... zł/m2  x  3,5 m2 = …........ zł / netto /,

okno  drewniane  zespolone,  jednoramowe, czteroskrzydłowe,  rozwieralno -  uchylne, o współczynniku  Umax ( W/m2 . K ) nie większym niż 1,3, o profilu płaskim- białym,  o powierzchni ponad  2 m2   (  1szt. –  3,1 m2  ) ........... zł/m2   x  3,1 m2 = …......... zł.  /netto /,

2. Wynagrodzenie ustala się w wysokości …....................... zł netto...........................zł brutto w tym;

Koszt zamówienia w lokalach mieszkalnych …...............zł netto ...........................zł. brutto

Koszt zamówienia w budynku użytkowym   ….............. .zł netto  VAT 23%.....................zł. brutto

3.Roboty zostaną rozliczone  etapami, według ustaleń § 6 i § 8 niniejszej umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym w §1 niniejszej umowy oraz ze sztuką budowlaną, a także  zgodnie z obowiązującymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Wykonawca  zapewnia dostawę energii elektrycznej i wody na  plac budowy we własnym zakresie i na własny koszt

3.   W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii lub wody na szkodę ZGM -u Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary za nielegalny pobór w wysokości  500 zł. za każdy stwierdzony przypadek,  na  podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej. Jeżeli kara nie pokryje kosztów pobranej energii lub wody Wykonawca zapłaci za pobraną energię lub wodę według wyliczenia kosztów pobranej wody lub energii. Wykonawca zapłaci za zapłaci za pobraną energię lub wodę według wyliczenia Zamawiającego. Wymienione kwoty dotyczące nielegalnego poboru energii lub wody będą  zarachowane przez Zamawiającego poprzez potrącenie z należności za wykonane roboty.

4      Wykonawca załatwia wszelkie formalności związane z zajęciem terenu np. pas drogowy.

5.     Wykonawca zobowiązuje się:

1) do zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub    utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

2) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów:

a ) ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r.                                           poz.1232  z późn. zm.),

z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego.

- Koszty czynności wynikające z ust. 2, 4 i 5 zawarte są  w wynagrodzeniu ryczałtowym   określonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę 150.000 zł. W przypadku upływu ważności polisy w czasie trwania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualną polisę na kwotę nie mniejszą niż 150.000zł

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona siłami własnymi / zleci podwykonawcom następujące roboty:

1)....................................................................................................................

2).................................................................................................................... /*

* niepotrzebne skreślić

2.Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

3.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4.Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust.1 nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, uważa się że zaakceptował projekt umowy.

5.Wykonawca przedłoży zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6 .Jeżeli zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy, o której mowa w ust.3 nie zgłosi 	pisemnego sprzeciwu do niej, uważa się że zaakceptował projekt umowy.

7. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania  zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lecz nie większej niż 50 000 zł.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. Przepisy ust.1-8 stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy             pomocy podwykonawcy.

11. W umowie z podwykonawcą Wykonawca powinien zapewnić, aby wynagrodzenie za zakres robót    	wykonywanych w podwykonawstwie nie było wyższe od wynagrodzenia umownego, wyliczonego   	zgodnie z  zasadami określonymi w § 2  pkt 2.

12 Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec  Zamawiającego.

13. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wszystkich materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa,deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną.

§ 5

- Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane, wymaganiom SIWZ

2.    Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wszystkich materiałów : certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację  zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną..

3.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych

4.    Wartość materiałów zawarta jest w wynagrodzeniu ryczałtowym § 2 pkt.  2 niniejszej umowy.

§ 6

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie poszczególne etapy robót najpóźniej  do dnia rozpoczęcia każdego etapu. Wejścia na każdy adres Wykonawca dokona w obecności Inspektora Nadzoru.

- Realizacja umowy ma być wykonana wg. ustaleń harmonogramu robót (załącznik nr 2 do umowy ):

| Rozpoczęcie: | Zakończenie: |
| --- | --- |
| I etapu 60 szt od dnia podpisania umowy | I etapu do dnia.................... |
| II etapu 51 szt + 4 szt. drzwi balkonowych od dnia | ….. II etapu do dnia …................. |

§ 7

1.	Odbiór robót zostanie dokonany komisyjnie w każdym mieszkaniu, zgodnie z ustaleniami w § 6 niniejszej umowy w terminie do  7 dni, licząc od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę, o gotowości robót do odbioru,  potwierdzonej  przez Inspektora Nadzoru. Z odbioru zostaną  spisane obustronne protokoły odbioru robót w poszczególnych  lokalach.

2.    Wykonawca ma również obowiązek zgłosić  Zamawiającemu odbiór robót :

1) zanikowych lub ulegających zakryciu,

2) w innych uzasadnionych przypadkach.

3.   Jeżeli Wykonawca nie  dokonał  zgłoszenia zamawiającemu robót zanikowych lub ulegających  zakryciu, to zobowiązany jest dokonać koniecznych odkrywek niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na swój koszt oraz pokryć  wszelkie koszty  mogące powstać na skutek wad tych robót.

§ 8

- Podpisane obustronnie protokoły końcowego odbioru robót każdego etapu , stanowią podstawę do wystawienia faktury, na wynagrodzenie ryczałtowe wyliczone wg. ustaleń w § 2 niniejszej umowy.

Łączna wartość faktur wszystkich etapów stanowi wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 2 ust.1 niniejszej umowy.

2.	Zamawiający ureguluje należność za wykonanie każdego etapu robót  w ciągu 30 dni od daty wpływu 	faktury do Kancelarii Zamawiającego w drodze przelewu na konto wskazane na fakturze Wykonawcy.

3	W przypadku wykonywania prac przez podwykonawców, Wykonawca przedłoży zamawiającemu po zakończeniu realizacji danego etapu wraz z fakturą dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. 	W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  	podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, na zasadach 	określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

5.     Wykonawca oświadcza, że dopełnił obowiązku rejestracji dla celów VAT i że jest „podatnikiem czynnym VAT” w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 oraz, że ujmie fakturę wystawioną za przedmiotową usługę w swojej ewidencji prowadzonej dla celów prawidłowego ustalenia wysokości podatku należnego (art. 109 ust. 3) i w deklaracji podatkowej składanej zgodnie z obowiązującymi przepisami o VAT.

6.   Strony wyłączają możliwość przeniesienia należności za wykonanie roboty na osoby trzecie w trybie 	przepisów art. 509-518 Kodeksu cywilnego.

§ 9

Podczas realizacji przedmiotu umowy pełnią funkcję:

1) Kierownika robót z ramienia Wykonawcy..…................................................................

- Inspektora nadzoru robót  budowlanych z ramienia zamawiającego …...................

§ 10

1.Strony ustanawiają odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy w postaci rękojmi i gwarancji jakości.   Realizacja uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi i gwarancji następować będzie wg przepisów Kodeksu Cywilnego z tytułu gwarancji jakości wg gwarancji jakości wykonawcy.

2.Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji jakości występują wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się te wady usunąć. W takim przypadku  Zamawiający  zawiadamia o wystąpieniu wad wskazując miejsce i termin sporządzenia protokołu stwierdzającego wady i  ustalającego sposób oraz termin sunięcia, w których to czynnościach ma prawo uczestniczyć Wykonawca

3.Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usunięcia wad Zamawiający wzywa go do usunięcia tylko  raz. Jeżeli po upływie terminów określonych ust.2 Wykonawca wad nie usunie Zamawiający usunie wady we własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę.

4.Przedłuża się   okres rękojmi Wykonawcy, który wynosi 3 lata licząc od data końcowego odbioru robót. Okres gwarancji jakości Wykonawcy wynosi 5 lat licząc od daty końcowego odbioru  robót .Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany dokument gwarancji jakości  w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

5.W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy ( nazwy ) Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy.

6.Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji.

7. zamawiający może dokonać przeniesienia uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji na przyszłego użytkownika, a przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za brak zapłaty lub w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wartości nieuregulowanej faktury należnej podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania w terminie określonym w § 5 ust.2 projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 500 zł jednorazowo.

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokości 500 zł jednorazowo,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w wysokości 500 zł jednorazowo.

§ 12

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  Wykonawca – w wysokości 10% kwoty / brutto /, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy,

b/ za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy – w wysokości 1,5 % od kwoty / brutto /   wymienionej w § 2 ust. 2 umowy.

c/ za niezgłoszenie podwykonawcy lub podwykonawców i dopuszczenie do wykonania przez nich prac w wysokości 2.000 zł.

- W przypadku nie  rozpoczęcia robót przez Wykonawcę z własnej winy w ustalonym terminie umownym lub nieuzasadnionego przerwania robót, a także  w przypadku rażącego zaniedbania i przestrzegania przepisów BHP, Zamawiający zastrzega  sobie prawa rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 %  kwoty  brutto ,  o której mowa w § 2 ust.2.

- Kary umowne mogą być potrącone przez Zamawiającego, z faktury  Wykonawcy, wystawionej za przedmiot umowy.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania  na zasadach ogólnych.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową  mają  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§14

Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu umowy do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności przetwarzania danych tylko w celu wykonania umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zamawiającemu z tytułu naruszenia niniejszych postanowień

§15

Spory mogące wynikać w czasie obowiązywania niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu w Legnicy.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla     Zamawiającego, 1 egz.  dla Wykonawcy.

- § 17

- Umowa obowiązuje z dniem podpisania

# Zamawiający :						     Wykonawca :