załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ........./............/15

zawarta w dniu…………………pomiędzy Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy,

ul. Zielona 7, działającym w imieniu Gminy Legnica, reprezentowanym przez :

Dyrektora  -   Janusza Hawryluka, zwanym dalej Zamawiającym

a

................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części Wykonawcą, następującej treści :

§ 1.

- Zamawiający w oparciu o przeprowadzony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych przetarg nieograniczony zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu i budowa  osiedlowego centrum rekreacyjno–sportowego (ul. Żwirki i Wigury) (LBO)” na działce nr 1349, obręb Fabryczna, jednostka ewidencyjna Legnica (stanowiącej własność gminy).

Integralną częścią umowy są :

- Projekt budowlany zagospodarowania terenu							  - stanowiący załącznik nr 1

do umowy,

- Specyfikacja wyposażenia wykonana										  - stanowiąca załącznik nr 2

do umowy,

3. Kosztorys ofertowy																  - stanowiący załącznik nr 3

do umowy,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i  Odbioru Robót 				  - stanowiąca załącznik nr 4

do umowy,

- Gwarancja jakości wykonawcy 												  - stanowiąca załącznik nr 5

do umowy.

§ 2

- Orientacyjny koszt robót ustala się na podstawie oferty na kwotę : ...................... netto,

Słownie złotych : ................................., podatek VAT 23%; ......................zł brutto,

Słownie złotych : .....................................................

- Roboty zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym według cen jednostkowych kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

- Wynagrodzenie umowne stanowi wartość wyliczona w kosztorysie powykonawczym powiększona o należny podatek VAT.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w projekcie budowlanym, specyfikacji wyposażenia, obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, wymaganiami racjonalnej gospodarki, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Materiały użyte do wykonania zadania będą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409). Na materiały użyte do wykonania robót należy przedstawić aprobaty techniczne lub oceny zgodności technicznej – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881 z późn. zm.).

- Wykonawca załatwia wszelkie czynności związane z dostawą energii elektrycznej i wody na plac budowy we własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający wskaże miejsce poboru energii i wody oraz ustali warunki ich poboru w  protokole przekazania  placu budowy.

- W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii lub wody na szkodę ZGM-u Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary za nielegalny pobór w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej. Jeżeli kara nie pokryje kosztów pobranej energii lub wody, Wykonawca zapłaci za pobraną energię lub wodę według wyliczenia Zamawiającego. Wymienione kwoty dotyczące nielegalnego poboru energii lub wody będą zarachowane przez Zamawiającego poprzez potrącenie z należności za wykonane roboty.

- Wykonawca załatwia wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe :

- informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania oraz sporządzania na tę okoliczność protokółu konieczności,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

- w przypadkach koniecznych wystąpienie do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystąpienia do robót,

- zabezpieczenie terenu robót,

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

- terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub o podmiocie, w razie niedochowania obowiązku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doręczoną.

- Wykonawca jako wytwarzający odpady pochodzące z wykonywanych prac będzie je  gromadził i usuwał zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności :

a) ustawą z dnia 14.12.2012 r o odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz. 21),

b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r.

poz.1232  z późn. zm.),z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego.

- Koszty czynności wynikające z ust.3, 5, 6 i 7 zawarte są w cenach jednostkowych Wykonawcy ujętych w § 2 ust.1 niniejszej umowy.

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę ………….. zł. W przypadku upływu terminu ważności polisy w czasie trwania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualna polisę na kwotę nie niższą niż 500.000 zł.

§ 4.

- Wykonawca oświadcza, że nie przewiduje / przewiduje zlecanie podwykonawcom następujących robót :

- .................................................................................................................................

- .................................................................................................................................. / *

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

3.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4.Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust.2 nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, uważa się że zaakceptował projekt umowy.

5.Wykonawca przedłoży zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6.Jeżeli zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy, o której mowa w ust.3 nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do niej, uważa się że zaakceptował projekt umowy.

7. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lecz nie większej niż 50 000 zł.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. Przepisy ust.1-8 stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy.

11. W umowie z podwykonawcą Wykonawca powinien zapewnić, aby wynagrodzenie za zakres robót wykonywanych w podwykonawstwie nie było wyższe od wynagrodzenia umownego, wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w § 2 .

12. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia podwykonawcy w umowie z nim zawartej Wykonawca zapewni, aby w umowie tej zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w wysokości 5 % przewidywanej wartości umowy.

13. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 5.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy (robót) najpóźniej do dnia.......................  w rozmiarach i stanie umożliwiającym wykonanie umownych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie określone w umowie roboty w terminach :

- rozpoczęcie od dnia 	-	.....................

- zakończenie do		- 31.08.2015r.

- Odbiór robót zostanie dokonany komisyjnie po zakończeniu robót w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę o gotowości robót do odbioru, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Z odbioru zostanie spisany obustronny protokół. Zamawiający nie przewiduje możliwości odbioru etapowego.

- Wykonawca ma również obowiązek zgłosić Zamawiającemu częściowy odbiór robót :

  - przy robotach zanikowych lub ulegających zakryciu,

  - w innych uzasadnionych przypadkach.

Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Zamawiający, po przyjęciu od Wykonawcy zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, ma dwa dni robocze na dokonanie częściowego odbioru robót .

- Jeżeli Wykonawca nie  dokonał  zgłoszenia Zamawiającemu robót zanikowych lub ulegających zakryciu, to zobowiązany jest dokonać koniecznych odkrywek niezbędnych do zbadania robót, a następnie  przywrócić do stanu poprzedniego na swój koszt oraz pokryć wszelkie koszty  mogące powstać na skutek wad tych robót.

§ 6.

- Koszt robót przyjęty wg umownego zakresu ustalony zostanie w opracowanym przez Wykonawcę kosztorysie powykonawczym, na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, po uprzednim sprawdzeniu, a następnie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru lub uprawnioną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysu powykonawczego zostanie dokonane w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty ich przedłożenia. Zatwierdzony kosztorys powykonawczy i protokoły odbioru końcowego, stanowią podstawę do wystawienia faktury.

- W przypadku wykonywania prac przez podwykonawców, Wykonawca  przedłoży zamawiającemu po zakończeniu realizacji wraz z fakturą dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający ureguluje należność za wykonanie robót w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do Kancelarii Zamawiającego w drodze przelewu na konto wskazane na fakturze Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że dopełnił obowiązku rejestracji dla celów VAT i że jest „podatnikiem czynnym VAT” w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 oraz, że ujmie fakturę wystawioną za przedmiotową usługę w swojej ewidencji prowadzonej dla celów prawidłowego ustalenia wysokości podatku należnego (art. 109 ust. 3) i w deklaracji podatkowej składanej zgodnie z obowiązującymi przepisami o VAT.

- Strony wyłączają możliwość przeniesienia należności za wykonanie roboty na osoby trzecie w trybie przepisów art. 509-518 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2./*

§ 7.

Przy realizacji przedmiotu umowy pełnią funkcję :

- Inspektora nadzoru   - .............................z ramienia Zamawiającego,

- Kierownika robót        -..............................z ramienia Wykonawcy.

§ 8.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne :

1) za brak zapłaty lub w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wartości nieuregulowanej faktury należnej podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury,

2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania w terminie określonym w § 4 ust.2 projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 500 zł jednorazowo,

3) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokości 500 zł jednorazowo,

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w wysokości 500 zł jednorazowo.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 2 ust.1 umowy

2) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy – w wysokości 0,5 % od kwoty brutto wymienionej w § 2 ust.1 umowy.

3) za niezgłoszenie podwykonawcy lub podwykonawców i dopuszczenie do wykonania przez nich prac w wysokości 2.000 zł.

3.	W przypadku nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w ustalonym terminie umownym lub nieuzasadnionego przerwania robót, a także w przypadku rażącego zaniedbania przestrzegania przepisów BHP przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem  natychmiastowym, a  Wykonawca zobowiązuje się  do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto, o której  mowa w § 2 ust.1.

4.	Kary umowne mogą być potrącone, przez Zamawiającego, z faktury VAT Wykonawcy, wystawianej  za wykonanie przedmiotu umowy.

5.	Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach   ogólnych.

6.	W przypadku rażącego zaniedbania lub niewywiązania się z obowiązków przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku nierealizowania w terminie robót, zlecenia prac podwykonawcą bez zgłoszenia tego Zamawiającemu, zmawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

§ 9.

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości .................. zł w formie ....................................., najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na zdeponowanie gotówki w banku wybranym przez Zamawiającego i Wykonawca ponosi z tego tytułu ryzyko.

- Zwrot 70% wartości zabezpieczenia , o którym mowa w ust. 1 nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego, że przedmiot ten został należycie wykonany. Pozostała część zabezpieczenia t.j. 30% zostanie zatrzymana na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu udzielonej przez wykonawcę rękojmi. Zwrot zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew.

§ 10.

1.	Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rękojmi i gwarancji jakości. Realizacja uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi następować będzie wg przepisów Kodeksu Cywilnego, z tytułu gwarancji jakości wg gwarancji jakości wykonawcy.

2.	Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji jakości wystąpią wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się te wady usunąć. W takim przypadku Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wystąpieniu wad wskazując miejsce i termin sporządzenia protokołu stwierdzającego wady i ustalającego sposób oraz termin ich usunięcia, w których to czynnościach ma prawo uczestniczyć Wykonawca.

3.	Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usunięcia wad Zamawiający wzywa go do usunięcia wad tylko jeden raz. Jeżeli po upływie terminów określonych w ust. 2 Wykonawca  wad nie usunie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę.

4.	Przedłuża się okres rękojmi Wykonawcy, który wynosi 3 lata licząc od daty końcowego odbioru robót. Okres gwarancji jakości Wykonawcy wynosi ………………. licząc od daty końcowego odbioru robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany dokument gwarancji jakości w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

5.	W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy.

6.	Żadne z  postanowień  niniejszej  umowy nie  będzie  interpretowane  jako ograniczenie  lub wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji.

7. Zamawiający może dokonać przeniesienia uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji na przyszłego Użytkownika, a przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy.

§ 11.

Wykonawca zastosuje materiały w pierwszym gatunku jakościowym i na każde żądanie dostarczy Zamawiającemu aktualne aprobaty techniczne lub oceny zgodności technicznej wskazanych materiałów.

§ 12.

Zmiana umowy możliwa jest w przypadkach wymienionych w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia w formie aneksu do umowy.

§ 13

Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu umowy do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności przetwarzania danych tylko w celu wykonania umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zleceniodawcy z tytułu naruszenia niniejszych postanowień.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy - "Prawo zamówień publicznych."

§ 16.

Spory mogące wyniknąć w czasie obowiązywania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu w Legnicy.

§ 17

Umowa obowiązuje z dniem podpisania.

§ 18.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. kopii dla Wykonawcy.

Zamawiający			                                                                   		Wykonawca

*niepotrzebne skreślić