UMOWA NR       /         /  2016

zawarta w dniu . ….pomiędzy Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, działającym w imieniu Gminy Legnica  zwanym dalej „Zamawiającym”  reprezentowanym przez:

1.Dyrektora              	   - Janusza Hawryluka

a.....................................................................................................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą" następującej treści :

§ 1

- Obie strony zawierają umowę zgodnie z ustawą -"Prawo zamówień publicznych" w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty  zduńskie  :

- remont  pieców kaflowych  w  lokalach mieszkalnych  stanowiących własność Gminy Legnica, administrowanych przez  Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy  wg  cen ryczałtowych  netto w tym :

a)   7 rzędowych -          szt.    3       x ...............zł/szt. netto      = ..............zł netto,

b/   8 rzędowych            szt    33      x................zł/szt  netto      =...............zł netto,

c/   9 rzędowych             szt     4      x................zł/szt  netto      = …...........zł netto          ..

zgodnie z:

- wykazem adresowym   –     załącznik nr 1 do umowy

- harmonogramem robót –     załącznik nr 2 do umowy

- specyfikacją techniczną  wykonania i odbioru robót – załącznik nr 3 do umowy .

§ 2

- Koszt robót ustala się w formie ryczałtu na podstawie cen zawartych w ofercie na kwotę : ...................... zł netto, słownie  ....................................złotych netto, podatek  8 %; ................ zł brutto, słownie .......................................................... złotych brutto.

- Roboty zostaną rozliczone  etapami, według ustaleń § 6 i § 8 niniejszej umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym w §1 niniejszej umowy oraz ze sztuką budowlaną, a także  zgodnie z obowiązującymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Wykonawca załatwia dostawę energii elektrycznej i wody na  plac budowy we własnym zakresie i na własny koszt . Zamawiający wskaże miejsce poboru energii i wody oraz ustali warunki ich poboru w protokóle przekazania placu budowy.

3.  W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii lub wody na szkodę ZGM -u Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary za nielegalny pobór w wysokości  500 zł. za każdy stwierdzony przypadek,  na  podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej. Jeżeli kara nie pokryje kosztów pobranej energii lub wody Wykonawca zapłaci za pobraną energię lub wodę według wyliczenia kosztów pobranej wody lub energii. Wykonawca za zapłaci za pobraną energię lub wodę według wyliczenia Zamawiającego. Wymienione kwoty dotyczące nielegalnego poboru energii lub wody będą  zarachowane przez Zamawiającego poprzez potrącenie z należności za wykonane roboty.

4    Wykonawca załatwia wszelkie formalności związane z zajęciem ulicy i chodnika oraz opinię kominiarską potrzebną do potwierdzenia prawidłowości podłączenia pieca do przewodu kominowego, konieczną do odbioru końcowego pieca we własnym zakresie i na własny koszt.

5. Wykonawca zobowiązuje się:

1) do zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub    utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

2) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów:

a ) ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r.                                           poz.1232  z późn. zm.),

z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego.

- Koszty czynności wynikające z ust. 2, 4 i 5 zawarte są  w wynagrodzeniu ryczałtowym   określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę …...... zł. W przypadku upływu ważności polisy w czasie trwania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualną polisę na kwotę nie mniejszą niż …......... .zł

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona siłami własnymi / zleci podwykonawcom następujące roboty:

  - ....................................................................................................................

  - .................................................................................................................... /*

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

4. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić, iż :

1)   termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) zawiera informację, że Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego – jeżeli Wykonawca nie zapłaci mu wynagrodzenia, na zasadach określonych w Ustawie prawo zamówień publicznych.

5.   Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień :

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

6. Wykonawca  zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  nie później niż 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.

7.  Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia  osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy lub zmiany do niej.

9. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia  tej Umowy, dotyczy to także zmian do tej umowy.

10.Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

11. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

12. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

13. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców, przy czym  Podwykonawca lub  Dalszy Podwykonawcą jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy i Zamawiającego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

14. Sumaryczna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wartość umowy pomniejszonej o wartość prac kluczowych realizowanych przez Wykonawcę.

15. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w wysokości 5 % przewidywanej wartości umowy.

16. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec

§ 5

- Celem wykonania zamówienia Wykonawca zakupi materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy .

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót zduńskich przedłoży Zamawiającemu świadectwa jakościowe producenta na materiały główne robót zduńskich wymienionych w §1 niniejszej umowy.

- Wartość materiałów zawarta jest w wynagrodzeniu ryczałtowym §2 ust. 1 niniejszej umowy.

§6

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie poszczególne etapy robót najpóźniej  do dnia rozpoczęcia każdego etapu. Wejścia na każdy adres Wykonawca dokona w obecności Inspektora Nadzoru.

- Realizacja umowy ma być wykonana wg. ustaleń harmonogramu robót (załącznik nr 2 do umowy ):

| Rozpoczęcie: | Zakończenie: |
| --- | --- |
| I etapu od dnia podpisania umowy | I etapu do dnia.......... |
| II etapu dnia...... | II etapu do dnia |

§ 7

1.	Odbiór robót zostanie dokonany komisyjnie etapami, zgodnie z ustaleniami w § 6 niniejszej umowy w terminie do  7 dni, licząc od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę, o gotowości robót do odbioru,  potwierdzonej  przez Inspektora Nadzoru. Z odbioru zostaną  spisane obustronne protokoły odbioru robót w poszczególnych  lokalach ( załącznik nr 4 do umowy ).

2.    Wykonawca ma również obowiązek zgłosić  Zamawiającemu częściowy odbiór robót :

1) przy robotach zanikowych lub ulegających zakryciu, a w szczególności przed zabudową głowicy pieca,

2) w innych uzasadnionych przypadkach.

3.    Zamawiający, po przyjęciu od Wykonawcy zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, ma dwa dni na dokonanie częściowego odbioru robót.

4.    Jeżeli Wykonawca nie  dokonał  zgłoszenia zamawiającemu robót zanikowych lub ulegających  zakryciu, to zobowiązany jest dokonać koniecznych odkrywek niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na swój koszt oraz pokryć  wszelkie koszty  mogące powstać na skutek wad tych robót.

§ 8

- Podpisane obustronnie protokoły  odbioru robót w poszczególnych lokalach dla każdego etapu , stanowią podstawę do wystawienia faktury, na wynagrodzenie ryczałtowe wyliczone wg. ustaleń w § 1 niniejszej umowy.

Łączna wartość faktur obu  etapów stanowi wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca wystawiając fakturę za prace wykonane przez Podwykonawców każdorazowo dokona

przelewu wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego w formie pisemnej na osoby trzecie tj. Podwykonawców. Do każdej faktury obejmującej należności Podwykonawców, Wykonawca załączy cesję wierzytelności na Podwykonawców wraz z kopią faktury Podwykonawcy. W razie, gdy Wykonawca nie dokona cesji na Podwykonawców, jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego jemu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców lub dowody  potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

3. 	W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  	podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, na zasadach 	określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

4.	Zamawiający ureguluje należność za wykonanie każdego etapu robót  w ciągu 30 dni od daty 	wpływu 	faktury do Kancelarii Zamawiającego w drodze przelewu na konto wskazane na fakturze 	Wykonawcy.

5	Wykonawca oświadcza, że dopełnił obowiązku rejestracji dla celów VAT i że jest „podatnikiem 	czynnym VAT” w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 oraz, że ujmie 	fakturę wystawioną za przedmiotową usługę w swojej ewidencji prowadzonej dla celów 	prawidłowego ustalenia wysokości podatku należnego (art. 109 ust. 3) i w deklaracji podatkowej 	składanej zgodnie z obowiązującymi przepisami o VAT.

6.Strony wyłączają możliwość przeniesienia należności za wykonanie roboty na osoby trzecie w trybie 	przepisów art. 509-518 Kodeksu cywilnego.

§ 9

Podczas realizacji przedmiotu umowy pełnią funkcję:

1) Kierownika robót z ramienia Wykonawcy..…................................................................

2) inspektora nadzoru robót  budowlanych ze strony zamawiającego …............................

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1)   za brak zapłaty lub w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wartości nieuregulowanej faktury należnej podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury,

2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania w terminie określonym w § 5 ust.2 projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 500 zł jednorazowo.

3)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokości 500 zł jednorazowo,

4)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w wysokości 500 zł jednorazowo.

2.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  Wykonawca – w wysokości 10% kwoty / brutto /, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy,

b/ za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy – w wysokości 1,5 % od kwoty / brutto /   wymienionej w § 2 ust. 1 umowy.

3.  W przypadku nie  rozpoczęcia robót przez Wykonawcę z własnej winy w ustalonym terminie umownym lub nieuzasadnionego przerwania robót, a także  w przypadku rażącego zaniedbania i przestrzegania przepisów BHP, Zamawiający zastrzega  sobie prawa rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 %  kwoty  brutto ,  o której mowa w §2 ust.1.

4.   Kary umowne mogą być potrącone przez Zamawiającego, z faktury  Wykonawcy, wystawionej za przedmiot umowy.

5.  Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania  na zasadach ogólnych.

§ 11

1.Okres  gwarancji na rooty objęte niniejszą umową ustala się na …..  lat. Warunki gwarancji określa załącznik nr 5 do umowy.

2.Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …....zł na konto Zamawiającego lub w formie..............................................tj. w wysokości 6 % wartości zamówienia z zaokrągleniem do pełnych setek złotych .

3.Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zabezpieczenie, wymienione w ust.2 najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

4.Wykonawca pozostawi Zamawiającemu na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  gwarancji za wady- 30% wysokości zabezpieczenia tj:........... zł.

§ 12

Roboty nie objęte niniejszą umową, mogą być wprowadzone umową dodatkową na zasadach art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy - "Prawo zamówień publicznych" w oparciu o warunki kosztowe określone w § 1 niniejszej umowy lub według odrębnych ustaleń - kalkulacji indywidualnej, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

§13

Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu umowy do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności przetwarzania danych tylko w celu wykonania umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zamawiającemu z tytułu naruszenia niniejszych postanowień

§14

Spory mogące wynikać w czasie obowiązywania niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu w Legnicy.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla     Zamawiającego, 1 egz.  dla Wykonawcy.

- § 16

- Umowa obowiązuje z dniem podpisania

# Zamawiający :						     Wykonawca :