załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA NR ........./............/16

zawarta w dniu  ……………. pomiędzy Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy,

ul. Zielona 7, działającym w imieniu Gminy Legnica, reprezentowanym przez :

Dyrektora  -   Janusza Hawryluka, zwanym dalej Zamawiającym

a

................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części Wykonawcą, następującej treści :

§ 1.

- Zamawiający w oparciu o przeprowadzony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych przetarg nieograniczony zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową remontu budynku/budynków* przy……………………………………………………………….realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta – renowacja i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

- Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1 składa się m.in. z : inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej wraz z oceną stanu technicznego, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót wraz z uzyskaniem decyzji              pozwolenia/pozwoleń na budowę dla budynku/budynków* przy ………………………………………………

Integralną częścią umowy są :

- SIWZ - załącznik nr 1 do umowy,

- Oferta wykonawcy -  załącznik nr 2 do umowy.

§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w § 1 prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia/pozwoleń na budowę na poszczególne budynki w terminie do 14.07.2016 r.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wymaganiami racjonalnej gospodarki, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami art. 20 Prawa Budowlanego oraz zgodnie z normami i rysunkami normatywnymi.

- Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowania oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć).

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną dokumentację, w tym m.in.:

1) inwentaryzację  budynku z oceną stanu technicznego – w liczbie 2 egzemplarzy w formie papierowej;

2) projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami – w liczbie 5 egzemplarzy w formie papierowej;

3) projekt wykonawczy – w liczbie 5 egzemplarzy w formie papierowej każdego projektu wykonawczego stanowiącego uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego;

4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – w liczbie 4 egzemplarzy każdej ze specyfikacji (branżowych) składających się na całość opracowania w tym zakresie;

5) przedmiar robót – w liczbie 4 egzemplarzy w formie papierowej każdego z przedmiarów składających się na całość opracowania w tym zakresie;

6) kosztorys inwestorski– w liczbie 2 egzemplarzy w formie papierowej;

7) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – w liczbie 4 egzemplarzy w formie papierowej;

8) harmonogram realizacji robót  - w liczbie 4 egzemplarzy w formie papierowej;

Dokumentacja projektowa będzie także dostarczona w 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD, w formacie zapisu  PDF oraz w formacie umożliwiającym otwarcie i  edycję projektu - w programie, w którym został wykonany wraz z nazwą i wersją   programu.

- Zakres remontu i dobór technologii/materiałów Wykonawca uzgodni z przedstawicielami Zamawiającego wskazanymi w § 7 ust. 3 po wykonaniu inwentaryzacji i oceny stanu istniejącego.

- Nie rzadziej niż co trzy tygodnie Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu informację o stanie zaawansowania prac projektowych.

- Najpóźniej tydzień przed złożeniem wniosków o pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej, o której mowa w § 1 w celu sprawdzenia i zatwierdzenia. W przypadku negatywnej oceny Wykonawca niezwłocznie poprawi wskazany zakres.

- Odbiór dokumentacji projektowej wraz pozwoleniem/pozwoleniami na budowę wraz z załącznikami odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który stanowi podstawę do wystawienia faktury.

- Strony zgodnie  rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy do 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Wszelkie utrudnienia w dostępie do pomieszczeń w budynku/budynkach Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu niezwłocznie.

§ 4.

Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wykazać (przedkładając kserokopię polisy), że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000 zł. Polisa powinna być ważna przez cały okres trwania umowy.

§ 5.

  - Za  wykonanie   przedmiotu  umowy  określonego w  § 1  strony   ustalają  wynagrodzenie  ryczałtowe  w   wysokości: ………………….……zł  netto,  słownie   …………………………..…złotych  netto, VAT 23%  -  ……………………… zł brutto,  słownie …………………….…   złotych   brutto, w tym:

Kamienna 2a - …………………………………………………………brutto

Kamienna 4 - ………………………………………………………… brutto

Kamienna 5 - ………………………………………………………… brutto

Kamienna 6 - ………………………………………………………… brutto

Kościelna 2 - …………………………………………………………. brutto

  - Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze w terminie ……………. dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

  - Wykonawca oświadcza, że dopełnił obowiązku rejestracji dla celów VAT i że jest „podatnikiem czynnym VAT” w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 oraz, że ujmie fakturę wystawioną za przedmiotową usługę w swojej ewidencji prowadzonej dla celów prawidłowego ustalenia wysokości podatku należnego (art. 109 ust. 3) i w deklaracji podatkowej składanej zgodnie z obowiązującymi przepisami o VAT.

  - Strony wyłączają możliwość przeniesienia należności za wykonanie prac na osoby trzecie w trybie przepisów art. 509-518 Kodeksu cywilnego, za wyjątkiem przypadku opisanego w § 6 ust. 9 niniejszej umowy.

§ 6.

- Wykonawca oświadcza, że nie przewiduje/przewiduje zlecanie podwykonawcom następujących usług:

1)....................................................................................................................,

2).................................................................................................................... . /*

* niepotrzebne skreślić

- Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na to zgodę Zamawiającego i przedstawić mu umowę dotyczącą wykonania usług przez podwykonawcę. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do złożonych dokumentów uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy.

- W umowie z podwykonawcą Wykonawca powinien zapewnić, aby wynagrodzenie za zakres usług wykonywanych w podwykonawstwie nie było wyższe od wynagrodzenie umownego, wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w § 5.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin oferowany przez Wykonawcę liczony od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Niezależnie od wysokości wynagrodzenia podwykonawcy w umowie z nim zawartej Wykonawca zapewni, aby w umowie tej zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w wysokości 5 % przewidywanej wartości umowy.

- Na koniec każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie czy w tym miesiącu wykonywał usługi sam czy przy pomocy podwykonawców.

- W przypadku wykonywania prac przez podwykonawców, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu po zakończeniu realizacji wraz z fakturą dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 7.

1. Wykonawca wyznacza:

- Pana/Panią ………………………………………………………………………………………………….  jako projektanta branży architektonicznej – posiadającej/posiadającego uprawnienia …………………………………….………………..

- Pana/Panią ………………………………………………………………………………………………….   jako projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej – posiadającej/posiadającego uprawnienia …………………………………….………………..

- Pana/Panią  ………………………………………………………………………………………………….   jako projektanta branży sanitarnej – posiadającej/posiadającego uprawnienia …………………………………….………………..

- Pana/Panią ………………………………………………………………………………………………….  jako projektanta branży elektrycznej – posiadającej/posiadającego uprawnienia …………………………………….………………..

2.  Do kontaktu z Zamawiającym w trakcie wykonywania umowy Wykonawca wyznacza……………………….

3. Zamawiający wyznacza:

- Pana Mirosława Jucewicza do uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej posiadającego uprawnienia …………………………………….………………..

- Pana Henryka Orszulaka do uzgadniania dokumentacji projektowej w branży elektrycznej – posiadającego uprawnienia …………………………………….……………………………………………..

- Pana Wiesława Orłowskiego do uzgadniania dokumentacji projektowej w branży projektanta branży sanitarnej posiadającego uprawnienia ………………………………………….…………………………….

§ 8.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego  w § 5. ust.1.

- Procent zaawansowania prac projektowych w wypadku odstąpienia od przedmiotu umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający ustali komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego   i Wykonawcy. Procent ten stanowić będzie podstawę do ustalenia należnego częściowego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie :

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 	Wykonawca    – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1,5%  wynagrodzenia brutto	określonego    w § 5 ust. 1  za pracę, za każdy dzień zwłoki.

3) Za niezgłoszenie podwykonawcy lub podwykonawców i dopuszczenie do wykonywania 	przez nich prac w wysokości 5.000,00zł.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

- W przypadku rażącego zaniedbywania lub niewywiązywania się z obowiązków przez Wykonawcę,         a w szczególności w przypadku niezrealizowania w terminie robót, zlecania prac podwykonawcom bez zgłaszania tego Zamawiającemu, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

§ 9.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………………..………………zł (słownie złotych ……………………………) w formie …………………………………………………………………………………………..

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o których mowa w ust.1, zostanie zwrócone w terminach:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli w toku realizacji z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót wysokość wynagrodzenia Wykonawca ma prawo domagać się zwrotu części zabezpieczenia.

- Zamawiający zastrzega potrącenie z zabezpieczenia w dniu terminu jego zwrotu należnych kar umownych wraz z odsetkami.

§ 10.

1. Przedmiot Umowy stanowi własność Zamawiającego i jego wyniki nie mogą być 	udostępniane osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych       (Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy zgodnie z § 1, 2 i 3 umowy, obejmujących prawo korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy a w szczególności do :

1) korzystania z pracy na własny użytek, w tym dokonywania zmian,

2) wielokrotnego publikowania pracy,

3) rozpowszechniania,

4) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim,

5) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera,

6) wprowadzania do obrotu.

3. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

4. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim           w zakresie wymienionym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Zamawiający niniejszą umową nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym      w ust. 2, 3. i 4 nie tylko w kraju ale również za granicą.

6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy, wyczerpuje w całości roszczenia 	Wykonawcy     z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych 	do przedmiotu Umowy. Cena nabycia autorskich praw majątkowych oraz zależnych praw 	majątkowych została uwzględniona w wynagrodzeniu określonym w  § 5 umowy.

7. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie  uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw 	majątkowych do przedmiotu umowy.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych.

9. Założenia lub dane wyjściowe nie będące danymi ogólnodostępnymi uzyskane od 	Zamawiającego podczas realizacji przedmiotu Umowy są własnością Zamawiającego i nie 	mogą być udostępniane osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

§ 11.

1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian w umowie:

a) w przypadku braku środków finansowych lub ich  zmniejszenia, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

b) koniecznością wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,

c) z powodu zmiany projektanta, architekta, osoby do uzgodnień dokumentacji projektowej,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego,

e) z powodu działania osób trzecich, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

f) z powodu działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji (mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w tym między innymi niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne), nie można było przewidzieć; w szczególności zmiany mogą nastąpić w przypadku zdarzenia zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie wynikają z przyczyn leżących po którejkolwiek ze stron, w wyniku  nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami, robotami itp.

g) z powodu rozszerzenia zakresu prac projektowych wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP, itp.,

h) z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,

i) z powodu zmiany nazwy zadania inwestycyjnego.

2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

3. Warunkiem zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 12.

Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu umowy do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności przetwarzania danych tylko w celu wykonania umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zleceniodawcy z tytułu naruszenia niniejszych postanowień.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:

1)  Kodeksu cywilnego,

2)  ustawy  o prawie autorskim  i prawach pokrewnych.

§ 14.

1.	Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z autorami programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie miasta- zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych”.

2.Wykonawca wyraża zgodę na kopiowanie dokumentacji w celu jej udostępnienia dla firm uczestniczących w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót.

§ 15.

Sprawy sporne rozstrzygać będzie właściwy sąd w Legnicy.

§16.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§17.

Umowa obowiązuje z dniem podpisania.

Zamawiający :																					Wykonawca :

*niepotrzebne skreślić