ZAŁĄCZNIK nr 4

UMOWA NR ........./............/16

zawarta w dniu  ……………. pomiędzy Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy,

ul. Zielona 7, działającym w imieniu Gminy Legnica, reprezentowanym przez :

Dyrektora  -   Janusza Hawryluka, zwanym dalej Zamawiającym

a

................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części Wykonawcą, następującej treści:

§ 1.

- Obie strony zawierają, bez stosowania przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”, umowę której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową zgodnie z koncepcja architektoniczną, programem funkcjonalno- użytkowym dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna”. Zgodnie z wytycznym zaprojektowana infrastruktura ma być  dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

Teren Zakaczawia ujęty jest w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Legnicy na lata
2015-2020, przyjętym Uchwałą Nr XIX/195/16 Rady Miasta Legnicy z dnia 25.04.2016 r.

Plan ten jest zamieszczony na stronie internetowej: um.bip.legnica.eu/hml/rozwoj-miasta/programy-strategie-pla/3258,Lokalny-Program-Rewitalizacji-dla-Miasta-Legnicy.html.

Zadanie będzie aplikowało o dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Równocześnie na tym obszarze będą realizowane dwa zadania inwestycyjne:

- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”,

- „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

- Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1 składa się m.in. z:

- Projektu budowlanego

- Projektu wykonawczego,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,

- Przedmiaru robót,

- Kosztorysu inwestorskiego,

wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, materiałów, opracowań, badań i decyzji, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonanie projektu wykonawczego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada projekt rozbiórek obiektów znajdujących się na terenie objętym realizacją ww. dokumentacji projektowej oraz dokumentacje projektową do zadania inwestycyjnego - „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”, którą może udostępnić do wglądu Wykonawcy.

- Integralną częścią umowy  jest  oferta wykonawcy - stanowiąca załącznik do umowy.

§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w § 1 prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w terminie do ………………………… r.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wymaganiami racjonalnej gospodarki, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami art. 20 Prawa Budowlanego oraz zgodnie z normami i rysunkami normatywnymi.

- Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowania oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć).

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną dokumentację, w tym m.in.:

1) Projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, badań i decyzji, w tym pozwolenia na budowę w 5 egz.

- Projekt wykonawczy w 5 egz.

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w 3 egz.,

- Przedmiar robót w 3 egz.,

- Kosztorys inwestorski w 2 egz.

Dokumentacja projektowa będzie także dostarczona w 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD, w formacie zapisu  PDF oraz w formacie umożliwiającym otwarcie i  edycję projektu - w programie, w którym został wykonany wraz z nazwą i wersją   programu.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy koncepcję wraz z programem funkcjonalno-użytkowym, mapą do celów projektowych w wersji papierowej oraz orzeczenie geologiczne.

- Nie rzadziej niż co trzy tygodnie Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu informację o stanie zaawansowania prac projektowych.

- Najpóźniej tydzień przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 egz. dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej, o której mowa w § 1 w celu sprawdzenia i zatwierdzenia. W przypadku negatywnej oceny Wykonawca niezwłocznie poprawi wskazany zakres.

- Odbiór dokumentacji projektowej wraz pozwoleniem na budowę wraz z załącznikami odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który stanowi podstawę do wystawienia faktury.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasa wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności za wady wykonawcy robót wykonanych na podstawie dokumentacji o której mowa w § 1, nie później niż 31.12 2021r.

§ 4.

Wykonawca przed podpisaniem umowy winien wykazać (przedkładając kserokopię polisy), że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  wartość zamówienia. Polisa powinna być ważna przez cały okres trwania umowy.

§ 5.

  - Za  wykonanie   przedmiotu  umowy  określonego w  § 1  wraz z wydaniem decyzji pozwolenia na budowę strony   ustalają  wynagrodzenie  ryczałtowe  w wysokości: ………………….……zł  netto,  słownie   …………………………..…złotych  netto, VAT 23%  -  ……………………… zł brutto,  słownie …………………….…   złotych   brutto, w tym:

  - Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy,   wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

  - Wykonawca oświadcza, że dopełnił obowiązku rejestracji dla celów VAT i że jest „podatnikiem czynnym VAT” w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 oraz, że ujmie fakturę wystawioną za przedmiotową usługę w swojej ewidencji prowadzonej dla celów prawidłowego ustalenia wysokości podatku należnego (art. 109 ust. 3) i w deklaracji podatkowej składanej zgodnie z obowiązującymi przepisami o VAT.

  - Strony wyłączają możliwość przeniesienia należności za wykonanie prac na osoby trzecie w trybie przepisów art. 509-518 Kodeksu cywilnego, za wyjątkiem przypadku opisanego w § 6 ust. 9 niniejszej umowy.

§ 6.

- Wykonawca oświadcza, że nie przewiduje/przewiduje zlecanie podwykonawcom następujących usług:

1)....................................................................................................................,

2).................................................................................................................... . /*

* niepotrzebne skreślić

- Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany uzyskać na to zgodę Zamawiającego i przedstawić mu umowę dotyczącą wykonania usług przez podwykonawcę. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do złożonych dokumentów uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy.

- W umowie z podwykonawcą Wykonawca powinien zapewnić, aby wynagrodzenie za zakres usług wykonywanych w podwykonawstwie nie było wyższe od wynagrodzenie umownego, wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w § 5.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin oferowany przez Wykonawcę liczony od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Na koniec każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie czy w tym miesiącu wykonywał usługi sam czy przy pomocy podwykonawców.

- W przypadku wykonywania prac przez podwykonawców, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu po zakończeniu realizacji wraz z fakturą dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 7.

1. Wykonawca wyznacza:

- Pana/Panią ………………………………………………………………………………………………….  jako projektanta branży architektonicznej – posiadającej/posiadającego uprawnienia …………………………………….………………..

- Pana/Panią ………………………………………………………………………………………………….   jako projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej – posiadającej/posiadającego uprawnienia …………………………………….………………..

- Pana/Panią  ………………………………………………………………………………………………….   jako projektanta branży sanitarnej – posiadającej/posiadającego uprawnienia …………………………………….………………..

- Pana/Panią ………………………………………………………………………………………………….  jako projektanta branży elektrycznej – posiadającej/posiadającego uprawnienia …………………………………….………………..

- Pana/Panią ………………………………………………………………………………………………….  jako projektanta branży drogowej– posiadającej/posiadającego uprawnienia …………………………………….………………..

2.  Do kontaktu z Zamawiającym w trakcie wykonywania umowy Wykonawca wyznacza……………………….

3. Zamawiający wyznacza:

- Pana/Panią ………………………………..… do uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej posiadającego uprawnienia …………………………………….………………..

- Pana/Panią …………………………………... do uzgadniania dokumentacji projektowej w branży elektrycznej – posiadającego uprawnienia …………………………………….……………………………………………..

- Pana/Panią …………………………………… do uzgadniania dokumentacji projektowej w branży projektanta branży sanitarnej posiadającego uprawnienia ………………………………………….…………………………….

§ 8.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego  w § 5. ust.1.

- Procent zaawansowania prac projektowych w wypadku odstąpienia od przedmiotu umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający ustali komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego   i Wykonawcy. Procent ten stanowić będzie podstawę do ustalenia należnego częściowego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie :

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 	Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1,5%  wynagrodzenia brutto określonego    w § 5 ust. 1  za pracę, za każdy dzień zwłoki.

3) za niezgłoszenie podwykonawcy lub podwykonawców i dopuszczenie do wykonywania 	przez nich prac w wysokości 5.000 zł.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

- W przypadku rażącego zaniedbywania lub niewywiązywania się z obowiązków przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku niezrealizowania w terminie robót, zlecania prac podwykonawcom bez zgłaszania tego Zamawiającemu, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

§ 9

1. Przedmiot Umowy stanowi własność Zamawiającego i jego wyniki nie mogą być udostępniane osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy zgodnie z § 1, 2 i 3 umowy, obejmujących prawo korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy a w szczególności do :

1) korzystania z pracy na własny użytek, w tym dokonywania zmian,

2) wielokrotnego publikowania pracy,

3) rozpowszechniania,

4) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim,

5) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera,

6) wprowadzania do obrotu.

3. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

4. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim  w zakresie wymienionym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Zamawiający niniejszą umową nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym   w ust. 2, 3. i 4 nie tylko w kraju ale również za granicą.

6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy, wyczerpuje w całości roszczenia 	Wykonawcy  z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych 	do przedmiotu Umowy. Cena nabycia autorskich praw majątkowych oraz zależnych praw 	majątkowych została uwzględniona w wynagrodzeniu określonym w  § 5 umowy.

7. Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie  uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw 	majątkowych do przedmiotu umowy.

8. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych.

9. Założenia lub dane wyjściowe nie będące danymi ogólnodostępnymi uzyskane od 	Zamawiającego podczas realizacji przedmiotu Umowy są własnością Zamawiającego i nie 	mogą być udostępniane osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

§ 10.

1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian w umowie:

a) w przypadku braku środków finansowych lub ich  zmniejszenia, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

b) koniecznością wykonania dodatkowych badań, map, ekspertyz, analiz, uzgodnień, zezwoleń itp.,

c) z powodu zmiany projektanta, architekta, osoby do uzgodnień dokumentacji projektowej,

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego,

e) z powodu działania osób trzecich, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

f) z powodu działania siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji (mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w tym między innymi niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne), nie można było przewidzieć; w szczególności zmiany mogą nastąpić w przypadku zdarzenia zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie wynikają z przyczyn leżących po którejkolwiek ze stron, w wyniku  nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami, robotami itp.

g) z powodu rozszerzenia lub zmiany zakresu prac projektowych wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP, itp. lub wynikających  z wytycznych  lub ich interpretacji przez IZ (zadanie będzie aplikowało o dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020),

h) z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy,

i) z powodu zmiany nazwy zadania inwestycyjnego.

2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

3. Warunkiem zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 11

- W przypadku niekompletnego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia całości kosztów jej przygotowania.

- Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać technologię robót, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w Dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych lub jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek „dopuszcza się stosowanie  materiałów równoważnych lecz o parametrach nie gorszych niż  w zakresie…”

- Dokumentacja projektowa jak w § 1 tj. opracowania projektowe i opisowe, określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą  wzajemnie  spójne i skoordynowane pod względem technicznym.

- Wykonawca zastosuje w Dokumentacji  projektowej materiały odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie  (ustawa  Prawo budowlane oraz  ustawa o wyrobach budowlanych).

- Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego na wszelkie propozycje rozwiązań technicznych i materiałowych, odbiegające od standardów i wpływające na podniesienie kosztów realizacji.

- W przypadku stwierdzenia w okresie wykonywania robót budowlanych błędów projektowych Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wniesienia poprawek w Dokumentacji projektowej w terminie ustalonym z Zamawiającym dni na każde wezwanie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 12.

Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu umowy do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności przetwarzania danych tylko w celu wykonania umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zleceniodawcy z tytułu naruszenia niniejszych postanowień.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:

1)  Kodeksu cywilnego,

2)  ustawy  o prawie autorskim  i prawach pokrewnych.

§ 14.

Wykonawca wyraża zgodę na kopiowanie dokumentacji w celu jej udostępnienia dla firm uczestniczących w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy robót.

§ 15.

Sprawy sporne rozstrzygać będzie właściwy sąd w Legnicy.

§16.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§17.

Umowa obowiązuje z dniem podpisania.

Zamawiający :																					Wykonawca :

*niepotrzebne skreślić