Załącznik nr 13 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu …………… pomiędzy Gminą Legnica 59-220 Legnica, Pl. Słowiański 8,                               NIP 691-00-11-742 – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, zwany dalej „Zamawiającym”, reprezentowany przez :

Dyrektora – Janusza Hawryluka

a ...................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części Wykonawcą, następującej treści :

§ 1.

- Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 19 września 2016r., a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie  Nadzoru Inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

- Zakres obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego, określa art. 25 i art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 290 z późn. zm.). W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

- dokonania analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego oraz inspekcji terenu budowy,

- zapoznania się z umową o wykonawstwo robót i ścisłe przestrzeganie jej postanowień  w zakresie  odbiorów i płatności,

- udziału w opracowaniu przez Wykonawców robót przy udziale Zamawiającego harmonogramów rzeczowo-finansowych/fakturowania,

- sprawdzenia placu budowy, ustalenia usytuowania punktów niwelacyjnych, jego granic oraz wytyczenie obiektów budowlanych,

- sprawdzenia czy nie występują kolizje pomiędzy prowadzonymi robotami budowlanymi a istniejącym uzbrojeniem działek budowlanych i terenów przyległych wraz z propozycją ich usunięcia,

- uczestniczenia w przekazaniu placu budowy wykonawcy łącznie z przejmowaną dokumentacją prawną i techniczno-geodezyjną,

- przestrzegania zasady aby w trakcie realizacji robót budowlanych nie naruszono interesów osób trzecich,

- rozwiązywania problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,

- szczegółowego zapoznania się z warunkami pozwolenia na budowę i przestrzeganie ich w czasie budowy,

- ustalenia stałych zasad wizytowania budów, aby zapewniona była skuteczność nadzoru,

- organizowania wszystkich rad budowy oraz sporządzanie z nich protokołów,

- w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów do weryfikacji, z zastrzeżeniem, że:

- sprawdzania wykonania rzeczowego robót rozliczanych na podstawie zapisów w książce obmiaru robót,  sprawdzania, analizowania i weryfikacji kosztorysów powykonawczych (zestawień ilości i wartości robót, tabeli rozliczeniowych) zgodnie z dokumentacją kosztorysową

- sprawdzenia i przygotowania narastająco zestawienia kosztów wykonanych robót w podziałem na roboty wykonane przez Wykonawcę robót, Podwykonawcę oraz dalszego Podwykonawcę i przekazanie do Zamawiającego,

- przygotowywania pisemnych wyjaśnień w przypadku występowania rozbieżności między stanem faktycznym a  dokumentacją  w terminie do 7 dni roboczych od dnia

zatwierdzenia Wykonawcy robót zakresu wykonanych robót,

- kontrolowania jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót oraz

niedopuszczenie do wbudowania  materiałów, które nie posiadają stosownych pozwoleń,

- żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

- stwierdzenia uchybień wykonawstwa wpisem do dziennika budowy i egzekwowanie

poprawienia usterkowo wykonanych robót,

- wyjaśnienia z nadzorem autorskim ewentualnych poprawek i uzupełnień w dokumentacji dokonywanych przez autora projektu w przypadku stwierdzenia w niej niedopracowań,

- w przypadku niezbędnych zmian w rozwiązaniach konstrukcyjnych, instalacyjnych  i architektonicznych wnioskowanie do inwestora o wprowadzenie tych zmian oraz rozstrzygnięć wraz ze wskazaniem kierownikowi budowy sposobu rozwiązania,

- kontrolowania postępu nadzorowanych robót i zgodności ich wykonania z terminami

określonymi w harmonogramach,

- sprawdzania dokumentacji finansowo-rozliczeniowej wykonawcy za dany zakres robót, poprzez „potwierdzanie” protokołów odbioru wykonanych robót  (załącznik do faktury) pod względem merytorycznym  i rachunkowym,

- sprawdzania atestów i certyfikatów na wbudowywane materiały, sprawdzenie operatu kolaudacyjnego przedłożonego przez wykonawcę na dzień odbioru końcowego robót i jego potwierdzenie o kompletności,

- składania Zamawiającemu miesięcznych raportów ze zgodności tempa prowadzonych robót z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą i komentarzem odnośnie ich jakości, planowanego przebiegu rzeczowego realizacji zadania, problemów napotkanych w  trakcie  realizacji, potencjalnych problemów, które mogą się pojawić w trakcie realizacji, zakresu wykonania,

- składania Zamawiającemu informacji o przebiegu budowy w uzgodnionych terminach,

- organizowanie komisji w sprawie typowania robót niezbędnych do wykonania, a nie ujętych w dokumentacji technicznej,

- złożenia sprawozdania o przebiegu budowy i rozlicznie zadania inwestycyjnego po jego zakończeniu w terminie 30 dni po jego zakończeniu,

26) prowadzenia dokumentacji fotograficznej robót zanikowych oraz z postępu prac,

27) rozliczania robót zgodnie z przyszłą umową o dofinasowanie ze środków, o które aplikuje Zamawiający w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów: Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkurs horyzontalny – nabór na OSI,

28) realizowanie zadania zgodnie z dokumentacją dotyczącą inwestycji tj.:

a) Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWiOR, Decyzja pozwolenia na budowę dla budynku przy ul. Kamiennej 2A  - załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do umowy,

b) Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWiOR, Decyzja pozwolenia na budowę dla budynku  przy ul. Kamiennej 4 - załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do umowy,

c) Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWiOR, Decyzja pozwolenia na budowę dla budynku  przy ul. Kamiennej 5  - załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do umowy,

d) Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWiOR, Decyzja pozwolenia na  budowę dla budynku  dla budynku przy ul  Kamiennej 6  - załączniki nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e do umowy,

e) Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWiOR, Decyzja pozwolenia na  budowę dla budynku dla budynku przy ul. Kościelnej 2   - załączniki nr 5a, 5b, 5c, 5d, 5e do umowy,

29) realizowanie zadania zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ – stanowiącej załącznik nr 6 do umowy.

§ 2.

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………..…… zł netto, ……… zł VAT  ………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………zł wraz podatkiem VAT),

w tym za budynek:

- przy ul. Kamiennej 2A…………………… zł netto, ……………………..zł brutto,

- przy ul. Kamiennej 4…………………..… zł netto, ………………….…..zł brutto,

- przy ul. Kamiennej 5……………..……… zł netto, ……………….……..zł brutto,

- przy ul. Kamiennej 6………………..…… zł netto, ……………….……..zł brutto,

- przy ul. Kościelnej 2………………...…… zł netto, ………………….…..zł brutto.

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka związane z realizacją zadania, w tym:

1)	wydłużenie czasu zarządzania zadaniem,

2) wystąpienie robót zamiennych i dodatkowych,

3)	wystąpienie innych robót niezbędnych do wykonania zamówienia.

§ 3.

1.	Zamawiający wymaga stałego nadzoru na budowie Inspektorów Nadzoru w trakcie realizacji robót branżowych.

2.	Przez stały nadzór na budowie Zamawiający rozumie systematyczną inspekcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru na budowie w czasie prowadzonych robót wraz z dokumentowaniem pełnienia czynności zapisami w Dzienniku Budowy oraz w innych dokumentach uzgodnionych z Zamawiającym lub osobą upoważnioną przez Zamawiającego. Zamawiający może wymagać od wykonawcy (w razie konieczności) informowania o czasie pobytu Koordynatora Inspektorów Nadzoru na terenie budowy. Wykonawca zapewni również obecność każdego z Inspektorów Nadzoru na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych.

3.	Nieobecność inspektorów nadzoru na budowie w trakcie wykonywania robót, sytuacjach koniecznych oraz na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót lub pełnienie obowiązków inspektorów przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiającego, może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona siłami własnymi* / zleci Podwykonawcom następujące usługi:

.................................................................................................................... . /*

* niepotrzebne skreślić

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy.

3. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić, że:

1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy, lub Dalszemu Podwykonawcy usługi,

2) zawiera informację, że Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego – jeżeli Wykonawca nie zapłaci mu wynagrodzenia, na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych.

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez Podwykonawcę.

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

5. Wykonawca przedłoży w terminie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy. Powyższe dotyczy także zmian tej Umowy.

6. W umowie z Podwykonawcą Wykonawca powinien zapewnić, aby wynagrodzenie za zakres usług wykonywanych w podwykonawstwie, nie było wyższe od wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2.

7. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie z nim zawartej Wykonawca zapewni, aby w umowie tej zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w wysokości 5 % przewidywanej wartości umowy.

8. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych.

9. Zasady dotyczące Podwykonawców maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych   Podwykonawców.

§ 5.

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za Nadzór Inwestorski będzie się odbywało fakturami przejściowymi zgodnie z harmonogramem fakturowania stanowiącym załącznik nr 7 do umowy, nie częściej niż jeden raz na kwartał, z zastrzeżeniem zapisów część VI ust. 7 SIWZ, w następujący sposób:

    - Wykonawca ma obowiązek w terminie 14 dni po upływie terminów wynikających z „Harmonogramu rzeczowo-finansowego/fakturowania” Wykonawców robót budowlanych za dany kwartał i po spełnieniu niżej opisanych warunków wystawić fakturę przejściową za ten sam okres rozliczeniowy;

2) Podstawą wystawienia przez  Wykonawcę Nadzoru Inwestorskiego faktury przejściowej będzie opracowany przez Zamawiającego harmonogram fakturowania - stanowiący załącznik nr 7 do umowy;

- Wystawienie końcowej faktury nastąpi po przedłożeniu protokołu odbioru końcowego Wykonawcy robót budowlanych wraz z załącznikami, zaakceptowany przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego i zatwierdzony przez Zamawiającego;

- Za nadzór pełniony w okresie gwarancji na roboty budowlane nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia.

5) Za nadzór pełniony nad wykonaniem robót dodatkowych, zamiennych lub niezbędnych do prawidłowego zakończenia prowadzonych robót, nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia.

- Faktury winny być wystawione na Nabywcę: Gmina Legnica, 59-220 Legnica, Pl. Słowiański 8 NIP 691-00-11-742 ze wskazaniem Odbiorcy: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, 59-220 Legnica, ul. Zielona 7, który będzie również płatnikiem wynagrodzenia.

- Ustala się 30 dniowy termin płatności liczony od daty doręczenia faktur do ZGM-u wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych. Wykonawca dostarczy do ZGM-u fakturę przejściową za IV kwartał 2017r.  do dnia 13 listopada 2017r.

- Faktura końcowa za wykonaną usługę może być wystawiana po uzyskaniu pozwolenia na użytkowania, odbiorze ostatecznym wszystkich obiektów i  rozliczeniu robót.

- Termin płatności uważa się za zachowany, jeśli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy …………….............................

- Wykonawca oświadcza, że dopełnił obowiązku rejestracji dla celów VAT i że jest „podatnikiem czynnym VAT” w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 oraz, że ujmie fakturę wystawioną za przedmiotową usługę w swojej ewidencji prowadzonej dla celów prawidłowego ustalenia wysokości podatku należnego (art. 109 ust. 3) i w deklaracji podatkowej składanej zgodnie z obowiązującymi przepisami o VAT. Numer NIP Wykonawcy………………..

§ 6.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca okaże Zamawiającemu najpóźniej do 7 dni od podpisania umowy, oryginał polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł.

- Przez czas trwania umowy, każdorazowo po upływie terminu ważności polis Wykonawca przedkładał będzie Zamawiającemu aktualne polisy, na  sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł.

- Nieprzedłożenie polis przez Wykonawcę będzie podstawą rozwiązania umowy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 7.

- Wykonawca pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego, działa w imieniu Zamawiającego, który realizuje zadania, wymienione w § 1.

- W imieniu Wykonawcy działać będzie:

- w branży konstrukcyjno- budowlanej: ……………………. posiadający uprawnienia …………………

- w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:

…………………… posiadający uprawnienia ………………………….

- w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: ……………………………….. posiadający uprawnienia ………………………….

- Na koordynatora inspektorów nadzoru wyznacza się inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej:

……………………………………………….

- Wszelkie zmiany składu osobowego tego zespołu wymagają pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym.

§ 8.

1. Strony zgodnie ustalają, iż zakres obowiązków Inspektora Nadzoru rozszerzają o czynności związane z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez wykonawcę robót wad stwierdzonych w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji jakości wykonawcy.

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia stosowne do wykonywania czynności  związanych z nadzorem.

4. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonywania robót dodatkowych, zamiennych lub nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą robót niezbędnych do prawidłowego zakończenia prowadzonych robót, to Wykonawca powinien o tym niezwłocznie zawiadomić (w postaci protokołu konieczności) Zamawiającego, celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy robót.

5.  Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie  jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót polecenia wykonania robót, o których mowa w ust. 4, skutkujących wypłatą dodatkowego wynagrodzenia.

§ 9.

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego (brutto) w formie ………………………….. w kwocie:

………………….. (słownie zł.: ……………………………………… złotych).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o których mowa w ust.1, zostanie zwrócone w terminach:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji, który będzie zgodny z okresem gwarancji Wykonawców robót budowlanych.

§ 10.

Strony ustalają następujące terminy i warunki realizacji usługi:

1) rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia prac, odbioru i rozliczenia robót budowlanych przez Zamawiającego wraz z okresem rękojmi  i gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych,

2)   planowany czas realizacji inwestycji - do 28.09.2018r.

3) w okresie rękojmi i gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych będą wykonywane przeglądy zrealizowanego zadania z obowiązkowym uczestnictwem inspektorów nadzoru, wymienionych w  § 7 ust. 2 niniejszej umowy,

- niedotrzymanie terminu wykonania robót ustalonego pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót nie zwalnia Wykonawcy z prowadzenia nadzoru,

- przedłużenie czasu robót powodujące wydłużenie czasu trwania nadzoru ponad okres, o którym mowa w punkcie 1 i 2 nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 11.

W przypadku wyniknięcia po odbiorze robót kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez wykonawcę robót rękojmi / gwarancji jakości wykonanych robót.

§ 12.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy bezpośrednich informacji i danych, co do postępu prac objętych umową z Wykonawcą robót.

- Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach.

§ 13.

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

  - nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Inspektorów, o których mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, na terenie budowy przez ponad 10 dni roboczych,

  - gdy Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z niniejszą umową, pomimo wezwania go na piśmie do zaprzestania naruszeń.

§ 14.

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2.    Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zawinionych i za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 2 ust. 1.

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zawinionych i za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1.

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1 za każdy dzień przerwy,

- za brak sprawdzeń określonych w  § 1 ust. 3 pkt.  12 a)  w wysokości 2% wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 2 ust.1.

- za brak zestawień określonych w  § 1 ust. 3 pkt.  12 b)    w wysokości 2% wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 2 ust.1.

- za brak złożenia wyjaśnień określonych w  §1 ust. 3 pkt.  12  w wysokości 2% wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 2 ust.1.

3.     Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach  ogólnych.

§ 15.

  - Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie zostanie zmienione na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy, w którym Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wprowadzona zostanie maksymalnie o wskaźnik zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku do roku poprzedniego.

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie zostanie zmienione na uzasadniony, pisemny wniosek Wykonawcy, w którym Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia wprowadzona zostanie maksymalnie o wskaźnik jaki spowodują zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, od dnia jej obowiązywania Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie brutto obliczone z uwzględnieniem aktualnego podatku od towarów i usług VAT.

  - Zmiana postanowień zawartej umowy może  nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  piśmie, pod rygorem  nieważności takiej zmiany, w formie aneksu do umowy.

§ 16.

Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu umowy do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności przetwarzania danych tylko w celu wykonania umowy. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu z tytułu naruszenia niniejszych postanowień.

§ 17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy - "Prawo zamówień publicznych."

§ 18.

Spory mogące wyniknąć w czasie obowiązywania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu w Legnicy.

§ 19.

Umowa obowiązuje z dniem podpisania.

§ 20.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

- Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWiOR, Decyzja pozwolenia na budowę dla budynku przy ul. Kamiennej 2A  - załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e.

- Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWiOR, Decyzja pozwolenia na budowę dla budynku  przy ul. Kamiennej 4 - załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e.

- Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWiOR, Decyzja pozwolenia na budowę dla budynku  przy ul. Kamiennej 5  - załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e.

- Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWiOR, Decyzja pozwolenia na  budowę dla budynku  dla budynku przy ul  Kamiennej 6  - załączniki nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e.

- Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWiOR, Decyzja pozwolenia na  budowę dla budynku dla budynku przy ul. Kościelnej 2   - załączniki nr 5a, 5b, 5c, 5d, 5e.

- SIWZ -  załącznik nr 6.

- Harmonogram fakturowania - załącznik nr 7.

Wykonawca:							 Zamawiający: