Załącznik nr 11 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu …………… pomiędzy Gminą Legnica 59-220 Legnica, Pl. Słowiański 8,                               NIP 691-00-11-742 – Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7, zwany dalej „Zamawiającym”, reprezentowany przez :

Dyrektora – Janusza Hawryluka

a ................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części Wykonawcą, następującej treści :

§ 1.

- Zamawiający w oparciu o przeprowadzony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych przetarg nieograniczony zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6”, część …., której przedmiotem jest/są* budynek/budynki*  przy ulicy…………….. w Legnicy.

- Roboty budowlane należy realizować w kolejności zgodnej z harmonogramem rzeczowo-finansowym/fakturowania, który zostanie opracowany przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego  i Koordynatora Inspektorów Nadzoru w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy i będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy, uwzględniając konieczność koordynacji robót budowlanych z robotami w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  Zakaczawia w Legnicy -  zagospodarowanie oraz utworzenie  estetycznych  i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/ Kościelna/ Kamienna” i pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

- Szczegółowo przedmiot umowy określają :

- Projekt budowlany budynku/budynków* przy ulicy: ……………………… stanowiący załącznik nr 2 do umowy,

- Projekt wykonawczy budynku/budynków* przy ulicy: ………………………  - stanowiący załącznik nr 3 do umowy,

- STWiORB budynku/budynków* przy ulicy: ………………………  - stanowiąca załącznik nr 4  do umowy,

- Decyzja pozwolenia na budowę dla budynku/budynków* przy ulicy: ………………………  - stanowiąca załącznik nr 5 do umowy,

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – stanowiąca załącznik nr 6 do umowy,

- Gwarancja jakości Wykonawcy budynku/budynków* przy ulicy: ………………………  - stanowiąca załącznik nr 7 do umowy.

- Kosztorys ofertowy budynku/budynków* przy ul. …………………………… – stanowiący załącznik nr 8 do umowy.

§ 2.

1. Orientacyjny koszt robót ustala się na podstawie oferty na kwotę:………………..………zł brutto,  słownie: ……………………………………………………………………….;   w tym:

…………………..  zł netto +  VAT 8% ……………….zł brutto, ………………….… zł netto

+  VAT 23 % …………………………..zł brutto .

2.  Wynagrodzenie końcowe zostanie określone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe robót i książkę obmiaru robót.

3. Wynagrodzenie umowne stanowi wartość wyliczona w kosztorysie powykonawczym powiększona o należny podatek VAT.

4. Roboty zamienne lub dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, wycenione będą na bazie normatywnej i wg składników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym – stanowiącym załącznik nr 8 do umowy.

5. Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyłączeniem należności dla Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego i jemu przedłożonych, a zgłoszonych przez Wykonawcę.

§ 3.

- Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na  podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający   uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usługi,

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 4.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona siłami własnymi/zleci podwykonawcom następujące roboty:

1.  …………………………………………………………………………………

2.  …………………………………………………………………………………/*

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

4. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić, iż :

- termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- zawiera informację, że Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego – jeżeli Wykonawca nie zapłaci mu wynagrodzenia, na zasadach określonych w Ustawie prawo zamówień publicznych.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień :

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

6. Wykonawca  zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  nie później niż 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.

7. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia  osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy lub zmiany do niej.

9. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia  tej Umowy, dotyczy to także zmian do tej umowy.

10.Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

11. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

12. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

13. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców, przy czym  Podwykonawca lub  Dalszy Podwykonawcą jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy i Zamawiającego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

14. Sumaryczna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub wartość umowy pomniejszonej o wartość prac kluczowych realizowanych przez Wykonawcę.

15. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w wysokości 5 % przewidywanej wartości umowy.

§ 5.

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty będzie się odbywało fakturami przejściowymi wg wykonanego zakresu robót, zgodnie z kategoriami robót zawartymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym/fakturowania stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, maksymalnie do wysokości 90% wartości umowy, nie częściej niż jeden raz na kwartał.

2.  Podstawę do rozliczenia stanowić będzie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru   Inwestorskiego protokół wykonania robót sporządzony i podpisany przez kierownika budowy i kierownika robót elektrycznych (w przypadku wystąpienia branży elektrycznej) oraz kierownika robót sanitarnych (w przypadku wystąpienia branży sanitarnej)  wraz z książką obmiarów robót oraz kosztorysami powykonawczymi z tabelami rozliczeniowymi prowadzonymi narastająco w podziałem na roboty wykonane przez Wykonawcę robót, Podwykonawcę oraz dalszego Podwykonawcę na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, po uprzednim sprawdzeniu, a następnie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branży. Sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysu powykonawczego zostanie dokonane w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty ich przedłożenia.

3. Wykonawca wystawiając fakturę za prace wykonane przez Podwykonawców  każdorazowo dokona przelewu wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego w formie pisemnej na osoby trzecie tj. Podwykonawców. Do każdej faktury obejmującej należności Podwykonawców, Wykonawca załączy cesję wierzytelności na Podwykonawców wraz z kopią faktury Podwykonawcy. W razie, gdy Wykonawca nie dokona cesji na Podwykonawców, jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego jemu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców lub dowody  potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

4. Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót na podstawie   protokołu ostatecznego odbioru robót  i kompletnego operatu kolaudacyjnego. Wraz z wystawieniem faktury końcowej Wykonawca złoży pisemne oświadczenie potwierdzające, że wszystkie należności za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone.

5.	Faktury winny być wystawione na Nabywcę: Gmina Legnica, 59-220 Legnica, Pl. Słowiański 8 NIP 691-00-11-742 ze wskazaniem Odbiorcy: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, 59-220 Legnica, ul. Zielona 7, który będzie również płatnikiem wynagrodzenia.

6.	Wynagrodzenie za wykonawstwo robót w roku 2017 nie może przekroczyć kwoty ……………. zł brutto.

7.	Ustala się 30 dniowy termin płatności liczony od daty doręczenia faktur do ZGM-u wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych. Wykonawca dostarczy do ZGM-u fakturę przejściową za IV kwartał 2017r.  do dnia 6 listopada 2017r.

8.  Faktura końcowa za roboty budowlane może być wystawiana po uzyskaniu pozwolenia na użytkowania, odbiorze ostatecznym obiektu/obiektów i  rozliczeniu robót.

9.	Termin płatności uważa się za zachowany, jeśli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy …………….............................

10.	Wykonawca oświadcza, że dopełnił obowiązku rejestracji dla celów VAT i że jest „podatnikiem czynnym VAT” w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 oraz, że ujmie fakturę wystawioną za przedmiotową usługę w swojej ewidencji prowadzonej dla celów prawidłowego ustalenia wysokości podatku należnego (art. 109 ust. 3) i w deklaracji podatkowej składanej zgodnie z obowiązującymi przepisami o VAT. Numer NIP Wykonawcy………………..

§ 6.

- Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania przedmiotu  umowy zgodnie z: zakresem rzeczowym określonym w projekcie budowlanym i wykonawczym, STWiORB,  przedmiarze robót, obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, wymaganiami racjonalnej gospodarki, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

- Materiały użyte do wykonania zadania będą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 290 z późn. zm.). Na materiały użyte do wykonania robót należy przedstawić aprobaty techniczne lub oceny zgodności technicznej – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r. poz. 883 z późniejszymi zm.).

- Wykonawca załatwia dostawę energii elektrycznej i wody na plac budowy we własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający wskaże miejsce poboru energii i wody oraz ustali warunki ich poboru w protokole przekazania  placu budowy.

- W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii lub wody na szkodę ZGM – Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary za nielegalny pobór w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej.

- Wykonawca załatwia wszelkie formalności związane z realizacją robót (w tym zajęciem pasa drogowego) we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca załatwia wszelkie formalności związane z przeglądem budynku/budynków pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków i nietoperzy) przez  specjalistę  ornitologa i chiropterologa. W przypadku, gdy konieczne będzie zniszczenie miejsc gniazdowania lub siedlisk ptaków, a także miejsc rozrodu nietoperzy, Wykonawca uzyska stosowne zezwolenie na czynności zakazane w stosunku do chronionych gatunków zwierząt – zgodnie z zapisami art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r,. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z zm.).

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- wykonania kosztorysów powykonawczych,

- informowania Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania oraz sporządzania na tę okoliczność protokołów konieczności,

- konieczność koordynacji robót budowlanych z robotami w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  Zakaczawia w Legnicy -  zagospodarowanie oraz utworzenie  estetycznych  i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławska/ Kościelna/ Kamienna” i pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  Zakaczawia w Legnicy – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

- w przypadkach koniecznych wystąpienie do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed terminem przystąpienia do robót,

- zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót,

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

- terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru ostatecznego, kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami w 2 egzemplarzach,

- sporządzanie i złożenie  operatów kolaudacyjnych w dwóch egzemplarzach, w tym jeden oryginał, jedna kopia, na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru ostatecznego, zawierającego między innymi protokoły badań  i sprawdzeń oraz dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów, świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z oświadczeniem kierownika budowy, że materiały te zostały wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy,

- przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz uczestnictwo w obowiązkowej komisji z PINB,

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub o podmiocie, w razie niedochowania obowiązku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doręczoną.

- sporządzanie informacji, zestawień itp. koniecznych do przedłożenia np. Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020.

- zapewnienia lokatorom dostępu do opału.

- Odpady wielkogabarytowe i gruz budowlany pochodzący z wykonywanych prac Wykonawca będzie gromadził i usuwał zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności :

1) do zapewnienia  transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

2) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów:

a) ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.1987 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r. poz.

672 z późn. zm.),

z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego.

- Koszty czynności wynikające z ust. 3, 5, 6 i 7 zawarte są w cenach jednostkowych Wykonawcy ujętych w § 6 niniejszej umowy.

- Wszystkie roboty należy realizować w sposób nie powodujący zagrożeń dla osób trzecich.

§ 7.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ubezpieczy budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 	z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej .

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności :

- roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,   a także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca będzie posiadał polisy ubezpieczeniowe, ważne nie później niż od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego obejmujące:

- ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy w wysokości, co najmniej wartości niniejszej umowy,

- ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich  od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości niniejszej umowy.

- Oryginały polis ubezpieczeniowych wraz z ich odpisem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej do 7 dni od podpisania umowy.

- Przez czas trwania umowy, każdorazowo po upływie terminu ważności polis Wykonawca przedkładał będzie Zamawiającemu aktualne polisy, na kwotę, nie niższą niż wartość niniejszej umowy.

- Nieprzedłożenie polis przez Wykonawcę będzie podstawą rozwiązania umowy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

§ 8.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie określone w umowie roboty w terminach

- rozpoczęcie od dnia 	-	……...2017r.

- zakończenie do dnia 	-	16.07.2018r.

- Odbiór robót zostanie dokonany komisyjnie jednorazowo i ostatecznie po  wykonaniu wszystkich robót objętych umową, uzyskaniu  Decyzji pozwolenia na użytkowanie, w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę o gotowości robót do odbioru i potwierdzonej przez Koordynatora Inspektorów Nadzoru i inspektora nadzoru danej branży. Z odbioru zostanie spisany obustronny protokół.

4.    Wykonawca ma obowiązek zgłosić  Zamawiającemu odbiór robót :

1) przy robotach zanikowych lub ulegających zakryciu,

2) w innych uzasadnionych przypadkach.

5.   Zamawiający, po przyjęciu od Wykonawcy zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, ma dwa

dni  robocze na dokonanie  odbioru robót .

6. Jeżeli Wykonawca nie  dokonał  zgłoszenia Zamawiającemu robót zanikowych lub  ulegających zakryciu, to zobowiązany jest dokonać koniecznych odkrywek niezbędnych do zbadania robót, a następnie  przywrócić do stanu poprzedniego na swój koszt oraz pokryć wszelkie koszty  mogące powstać na skutek wad tych robót.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to :

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznaczy termin przeglądu wykonanych robót przed upływem terminu rękojmi bądź gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi.

§ 9.

  - Zamawiający powołuje na przedmiotowe zadanie:

Inspektorów nadzoru :

- Branża konstrukcyjno-budowlanej  …………………tel. ………………….

- Branża sanitarna  …………………………...……….tel. …………………

- Branża elektryczna ……………………………….tel. …………………

Na koordynatora inspektorów nadzoru wyznacza się inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej : ………………………………….

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2013 roku, poz.1409 – z późniejszymi zmianami).

  - Wykonawca ustanawia kierownika budowy (w branży konstrukcyjno-budowlanej) w osobie:

- ………………….  zam. ………………………………... tel. ………………….

- kierownika robót sanitarnych  w osobie : ……………….. zam. …………

tel. ………………

- kierownika robót elektrycznych  w osobie:  …………..…..zam. ………………..

tel. ……………………….

Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisane oświadczenia o podjęciu obowiązków przez  kierownika budowy i kierowników robót nie później niż w dniu zawarcia umowy.

Zamawiający wyznacza na koordynatora prac objętych niniejszą umową: …………………  Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy – tel. ………………..

§ 10.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne :

- za brak zapłaty lub w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wartości nieuregulowanej faktury należnej podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania w terminie określonym w § 4 ust.6 projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości  0,5 % od kwoty brutto wymienionej w § 2 ust. 1 umowy jednorazowo,

3)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany w wysokości  0,5 % od kwoty brutto wymienionej w § 2 ust. 1 umowy jednorazowo,

4)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w wysokości  0,5 % od kwoty brutto wymienionej w § 2 ust. 1 umowy jednorazowo.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% kwoty brutto , o której mowa w § 2 ust.1 umowy

2) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy – w wysokości 0,5 % od kwoty brutto wymienionej w § 2 ust. 1 umowy.

3) za niezgłoszenie podwykonawcy lub podwykonawców i dopuszczenie do wykonania przez nich prac w wysokości  0,5 % od kwoty brutto wymienionej w § 2 ust. 1 umowy.

3.	W przypadku nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w ustalonym terminie umownym lub nieuzasadnionego przerwania robót, a także w przypadku rażącego zaniedbania przestrzegania przepisów BHP przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem  natychmiastowym, a  Wykonawca zobowiązuje się  do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto, o której  mowa w § 2 ust.1.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 3 ust.1, Zamawiający zastosuje karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każde zdarzenie.

5.	Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

6.	W przypadku rażącego zaniedbania lub niewywiązania się z obowiązków przez Wykonawcę, a w szczególności w przypadku nierealizowania w terminie robót, zlecenia prac podwykonawcą bez zgłoszenia tego Zamawiającemu, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

§ 11.

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rękojmi i gwarancji jakości. Realizacja uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi następować będzie wg przepisów Kodeksu Cywilnego, z tytułu gwarancji jakości wg gwarancji jakości wykonawcy.

2.	Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji jakości wystąpią wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się te wady usunąć. W takim przypadku Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wystąpieniu wad wskazując miejsce i termin sporządzenia protokołu stwierdzającego wady i ustalającego sposób oraz termin ich usunięcia, w których to czynnościach ma prawo uczestniczyć Wykonawca.

3.	Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usunięcia wad Zamawiający wzywa go do usunięcia wad tylko jeden raz. Jeżeli po upływie terminów określonych w ust. 2 Wykonawca  wad nie usunie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie obciążając kosztami Wykonawcę.

4.	Przedłuża się okres rękojmi Wykonawcy, który wynosi …………….m-cy licząc od daty ostatecznego odbioru robót. Okres gwarancji jakości Wykonawcy wynosi ………….. m-cy licząc od daty ostatecznego odbioru robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany dokument gwarancji jakości w dniu podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót.

5.	W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy.

6.	Żadne z  postanowień  niniejszej  umowy nie  będzie  interpretowane  jako ograniczenie  lub wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji.

7. Zamawiający może dokonać przeniesienia uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji na przyszłego Użytkownika, a przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej 	umowy.

§ 12.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………….. zł (słownie: ………………………) w formie……………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o których mowa w ust.1, zostanie zwrócone w terminach:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Jeżeli w toku realizacji z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót wysokość wynagrodzenia Wykonawca ma prawo domagać się zwrotu części zabezpieczenia.

- Jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie.

- Zamawiający zastrzega potrącenie z zabezpieczenia w dniu terminu jego zwrotu należnych kar umownych wraz z odsetkami.

§ 13.

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) 	Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

2) 	Wykonawca nie rozpoczął prac w okresie 15 dni roboczych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 7 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

- Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją

projektową, lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 7 dni od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonania umowy.,

5) 	Zamawiający powziął wiadomość o trudnościach finansowych Wykonawcy, w tym o

złożeniu przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości – w terminie 14 dni od

uzyskania tej informacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w sprawie zamówienia publicznego, w

przypadku konieczności co najmniej dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) lub w przypadku konieczności dokonania  bezpośredniej zapłaty  sum większych niż 5% wartości  umowy  w sprawie zamówienia publicznego, jest to  odstąpienie  z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według

stanu na dzień odstąpienia, który będzie podstawą do rozliczenia Stron za wykonane roboty.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie  uzgodnionym

na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych  niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca niezwłocznie - a najpóźniej w terminie 30 dni - usunie z terenu budowy

urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu prac, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

§ 14.

1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ceny jednostkowe określone w kosztorysie zostaną zmienione na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy, w którym Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana cen jednostkowych określonych w kosztorysie wprowadzona zostanie maksymalnie o wskaźnik zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku do roku poprzedniego.

- w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, ceny jednostkowe określone w kosztorysie, zostaną zmienione na uzasadniony, pisemny wniosek Wykonawcy, w którym Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana cen jednostkowych określonych w kosztorysie wprowadzona zostanie maksymalnie o wskaźnik jaki spowodują zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, od dnia jej obowiązywania Wykonawcy z tytułu wykonywania umowy przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie brutto obliczone z uwzględnieniem cen jednostkowych netto określonych w kosztorysie i aktualnego podatku od towarów i usług VAT.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może  nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem  nieważności takiej zmiany, w formie aneksu do umowy.

§ 15.

Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu umowy do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności przetwarzania danych tylko w celu wykonania umowy. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu z tytułu naruszenia niniejszych postanowień.

§ 16.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy - "Prawo zamówień publicznych."

§ 17.

Spory mogące wyniknąć w czasie obowiązywania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu w Legnicy.

§ 18.

Umowa obowiązuje z dniem podpisania.

§ 19.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

- Harmonogram rzeczowo-finansowy/fakturowania -  załącznik nr 1.

- Projekt budowlany budynku/budynków* przy ulicy: ……………………… - załącznik nr 2.

- Projekt wykonawczy budynku/budynków* przy ulicy: ………………………  -  załącznik nr 3.

- STWiORB budynku/budynków* przy ulicy: ………………………  - załącznik nr 4.

- Decyzja pozwolenia na budowę dla budynku/budynków* przy ulicy: ……………………… – załącznik nr 5.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 6.

- Gwarancja jakości Wykonawcy budynku/budynków* przy ulicy: ………………………  -  załącznik nr 7.

- Kosztorys ofertowy budynku/budynków* przy ulicy: ………………………  -  załącznik nr 8.

Wykonawca:							 Zamawiający: